CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

PI IV – DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

PROJETO COLOBUS – E-COMMERCE DE CALÇADOS

GUSTAVO GILA PEREIRA – [RA DO INTEGRANTE 1]

SAMUEL SILVA DOS REIS – [RA 1143174579]

LEONARDO CAVALCANTI DA SILVA – [RA DO INTEGRANTE 3]

RICHARD ARTHUR DA SILVA SOUZA – [RA DO INTEGRANTE 4]

São Paulo – 2026

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	1

INTRODUÇÃO (ESCOPO)	2

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	3

1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO E REQUISITOS	3

1.1.1 Documento de Visão e Escopo	3

1.1.2 Histórias de Usuário	3

1.1.3 Critérios de aceitação	4

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ÁGIL	4

1.2.1 Papéis do grupo	5

1.2.2 Product Backlog priorizado	5

1.2.3 Planning Poker	5

1.2.4 Roadmap de Sprints	6

1.2.5 Definição de Pronto (DoD)	6

1.3 PESQUISA DE MERCADO E DESIGN DE INTERFACE (WIREFRAMING)	6

1.3.1 Pesquisa exploratória de mercado	6

1.3.2 Wireframes	7

1.4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E INTERFACE INICIAL	10

1.5 MODELAGEM, ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS E NODE	10

1.5.1 Arquitetura	10

1.5.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento	10

1.5.3 Tabelas do banco	11

1.5.4 Script SQL	12

1.5.5 Endpoints REST	13

1.5.6 Banco de dados mobile	13

1.6 MONITORAMENTO E SPRINT REVIEW	13

1.6.1 Reuniões do grupo	14

1.6.2 Ata da Sprint Review Final	14

1.6.3 Relatório de Status	14

1.6.4 Identificação de Riscos e Plano de Mitigação	16

1.6.5 Documento de Encerramento	17

TELAS DO APLICATIVO	18

Tela 1 – Login (LoginScreen.js)	19

Tela 2 – Cadastro (SignUpScreen.js)	19

Tela 3 – Catálogo de Produtos (ProductsScreen.js)	20

Tela 4 – Carrinho de Compras (CartScreen.js)	21

Tela 5 – Formulário de Pagamento (PaymentScreen.js)	22

Tela 6 – Histórico de Pedidos (OrdersScreen.js)	23

Tela 7 – Área Administrativa de Produtos (AdminProductsScreen.js)	24

CONCLUSÃO	25

BIBLIOGRAFIA	25

# INTRODUÇÃO (ESCOPO)

O Colobus é um aplicativo móvel de e-commerce de calçados desenvolvido para oferecer uma jornada completa de compra, incluindo catálogo de produtos, busca, carrinho persistente, finalização de pedidos, pagamento integrado via Mercado Pago e uma área administrativa para gestão de produtos, usuários e pedidos.

# DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## 1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO E REQUISITOS

### 1.1.1 Documento de Visão e Escopo

Nome do projeto: Colobus.

Problema a ser resolvido: Pequenas lojas de calçados têm dificuldade em vender online com controle de pedidos, estoque e pagamento integrado.

Visão do produto: Oferecer um aplicativo móvel simples que permita ao cliente navegar pelo catálogo, adicionar itens ao carrinho e pagar com segurança, e ao administrador gerenciar produtos, usuários e pedidos.

Público-alvo: Usuários principais: consumidores finais. Usuários secundários: administradores da loja.

Escopo do MVP: Cadastro e login com JWT; catálogo com imagem, nome, marca, tamanho, cor, descrição e preço; busca de produto; carrinho persistente; finalização de pedido; integração com Mercado Pago Checkout Pro; histórico de pedidos; área administrativa com CRUD de produtos, usuários e pedidos.

Fora do escopo: Recomendação por IA; aplicativo nativo separado para iOS; integração com transportadoras.

### 1.1.2 Histórias de Usuário

| ID | História de usuário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| US01 | Como cliente, quero criar uma conta para realizar compras | Alta |
| US02 | Como cliente, quero fazer login na minha conta | Alta |
| US03 | Como cliente, quero visualizar o catálogo de calçados | Alta |
| US04 | Como cliente, quero buscar um produto pelo nome | Média |
| US05 | Como cliente, quero adicionar produtos ao carrinho | Alta |
| US06 | Como cliente, quero finalizar meu pedido | Alta |
| US07 | Como cliente, quero pagar via Mercado Pago | Alta |
| US08 | Como cliente, quero ver meu histórico de pedidos | Média |
| US09 | Como administrador, quero cadastrar, editar e excluir produtos | Alta |
| US10 | Como administrador, quero gerenciar usuários | Baixa |
| US11 | Como administrador, quero visualizar todos os pedidos | Média |

### 1.1.3 Critérios de aceitação

US01

O cadastro é concluído quando os campos obrigatórios são válidos.

O sistema impede o cadastro de e-mail já utilizado.

US02

O usuário válido recebe um JWT e acessa o aplicativo.

Credenciais inválidas exibem mensagem objetiva sem autenticar.

US03

O catálogo lista os produtos cadastrados com seus dados principais.

A seleção de um produto permite consultar suas informações completas.

US04

A busca filtra produtos pelo nome digitado.

Quando não há resultados, o aplicativo informa que nenhum produto foi encontrado.

US05

O produto selecionado é incluído com tamanho e quantidade definidos.

O carrinho permanece associado ao usuário após fechar e reabrir o aplicativo.

US06

O pedido é criado somente quando o carrinho possui itens válidos.

O total é calculado com base nos preços e nas quantidades do carrinho.

US07

A finalização cria uma preferência no Mercado Pago Checkout Pro.

O retorno do pagamento atualiza ou permite consultar o status do pedido.

US08

O cliente autenticado visualiza apenas os próprios pedidos.

Cada pedido apresenta data, valor total, itens e status.

US09

O administrador consegue cadastrar e editar todos os campos obrigatórios do produto.

A exclusão remove o produto da listagem ou retorna impedimento justificável.

US10

Apenas administradores acessam a listagem e edição de usuários.

As alterações de usuário são persistidas e refletidas em nova consulta.

US11

O administrador visualiza os pedidos de todos os clientes.

A listagem apresenta cliente, data, valor e status de cada pedido.

## 1.2 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ÁGIL

### 1.2.1 Papéis do grupo

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| GUSTAVO GILA PEREIRA | Product Owner |
| SAMUEL SILVA DOS REIS | Scrum Master |
| LEONARDO CAVALCANTI DA SILVA | Desenvolvedor Frontend |
| RICHARD ARTHUR DA SILVA SOUZA | Desenvolvedor Backend |

### 1.2.2 Product Backlog priorizado

| ID | História | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Criar conta | Alta | 5 |
| US02 | Login | Alta | 3 |
| US03 | Catálogo | Alta | 3 |
| US04 | Busca | Média | 3 |
| US05 | Adicionar ao carrinho | Alta | 5 |
| US06 | Finalizar pedido | Alta | 5 |
| US07 | Pagar via Mercado Pago | Alta | 8 |
| US08 | Histórico de pedidos | Média | 3 |
| US09 | CRUD de produtos | Alta | 8 |
| US10 | Gerenciar usuários | Baixa | 5 |
| US11 | Visualizar pedidos | Média | 3 |

Total: 51 pontos.

### 1.2.3 Planning Poker

A equipe estimou as histórias em reunião, utilizando Planning Poker para chegar aos pontos apresentados a seguir.

| ID | Pontos |
| --- | --- |
| US01 | 5 |
| US02 | 3 |
| US03 | 3 |
| US04 | 3 |
| US05 | 5 |
| US06 | 5 |
| US07 | 8 |
| US08 | 3 |
| US09 | 8 |
| US10 | 5 |
| US11 | 3 |

### 1.2.4 Roadmap de Sprints

| Sprint | Objetivo | Histórias | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticação | US01, US02 | 8 pontos |
| Sprint 2 | Catálogo e Carrinho | US03, US04, US05 | 11 pontos |
| Sprint 3 | Pedidos e Pagamento | US06, US07, US08 | 16 pontos |
| Sprint 4 | Administração e Entrega | US09, US10, US11 | 16 pontos |

### 1.2.5 Definição de Pronto (DoD)

Funcionalidade implementada conforme a estória.

Código versionado no GitHub.

Testes básicos realizados.

Interface funcional.

Validação do professor.

## 1.3 PESQUISA DE MERCADO E DESIGN DE INTERFACE (WIREFRAMING)

### 1.3.1 Pesquisa exploratória de mercado

Identificação do projeto: Título: Estudo Exploratório sobre o Mercado de Calçados Online no Brasil. Pesquisador/Equipe: Gustavo Gila Pereira, Samuel Silva dos Reis, Leonardo Cavalcanti da Silva e Richard Arthur da Silva Souza, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Data de execução: 01/08/2026 a 15/08/2026. Contexto acadêmico: disciplina PI IV – Desenvolvimento para Dispositivos Móveis.

Introdução e definição do problema: O mercado de calçados online é impulsionado pela conveniência do comércio eletrônico e pelo uso de dispositivos móveis. Entretanto, pequenas lojas ainda enfrentam barreiras para vender pela internet, especialmente na gestão de pedidos, no controle de estoque por numeração e cor e na integração com meios de pagamento. A compra online também pode gerar insegurança quanto ao tamanho, à troca e à confiabilidade da loja.

Objetivo geral: Investigar as principais características do mercado de calçados online e identificar oportunidades e barreiras relevantes para o desenvolvimento de um aplicativo móvel de e-commerce voltado a pequenas lojas.

Objetivos específicos: Identificar as principais dores do consumidor ao comprar calçados em aplicativos; mapear soluções concorrentes e alternativas existentes; levantar hipóteses sobre funcionalidades essenciais para conversão e recompra; e avaliar a aceitação de um aplicativo especializado com catálogo, carrinho e pagamento integrado.

Perguntas norteadoras: Quais são as principais barreiras para a compra de calçados em aplicativos? Como o público resolve esse problema atualmente? Qual é a relevância de numeração, cor e informações de troca na decisão de compra online? Qual é a abertura para um aplicativo de uma pequena loja em comparação com marketplaces generalistas?

Procedimentos metodológicos: Foi adotada uma abordagem exploratória, com análise comparativa das funcionalidades, experiências de navegação e propostas de valor de concorrentes relevantes. Também foram consideradas as necessidades do público-alvo relacionadas a numeração, cor, preço, confiança, troca e facilidade de pagamento, utilizando esses pontos como referência para a definição do MVP.

Análise de dados e descobertas: A análise destacou quatro aspectos prioritários. Numeração e cor precisam ser apresentadas com clareza. A política de troca influencia a confiança na compra. A comparação entre produtos deve ser simples e objetiva. Preço, condições de pagamento e informações transparentes sobre o pedido contribuem para reduzir a insegurança em lojas menores.

Análise dos concorrentes: Netshoes. Forte em variedade de marcas e esportes. Fraco em experiência mobile e checkout longo.

Centauro. Forte em presença de marca e loja física integrada. Fraco em personalização no app.

Dafiti. Forte em moda e promoções. Fraco em curadoria e recomendação personalizada.

Conclusões e recomendações: A pesquisa indicou oportunidade para um aplicativo especializado que simplifique a compra de calçados e destaque numeração, cor, preço e informações de troca. Recomenda-se concentrar o MVP em três pilares: catálogo objetivo, carrinho com detalhamento completo dos itens e pagamento integrado via Mercado Pago. As descobertas serviram de base para o escopo e a priorização do projeto Colobus.

### 1.3.2 Wireframes

Foram definidos cinco wireframes para as telas críticas do fluxo do Colobus: Login, Cadastro, Catálogo, Carrinho e Pagamento. Esses artefatos organizam os campos, ações e transições essenciais antes da implementação da interface.

[IMAGENS DOS WIREFRAMES]

LOGIN

CADASTRO

CATALOGO

CARRINHO

PAGAMENTO

## 1.4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E INTERFACE INICIAL

Linux Mint

Node.js

npm

Expo SDK 57

React Native

Visual Studio Code

Git

GitHub

O aplicativo compila e inicia corretamente na web e no Expo Go.

## 1.5 MODELAGEM, ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS E NODE

### 1.5.1 Arquitetura

O aplicativo React Native consome uma API REST desenvolvida em Node.js com Express.

O banco SQLite fica no servidor e é gerenciado pela biblioteca better-sqlite3.

A autenticação é feita com JWT e o pagamento utiliza o Mercado Pago Checkout Pro.

### 1.5.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento

O Diagrama de Entidade-Relacionamento representa as entidades persistidas e os vínculos necessários aos fluxos de carrinho, pedido e administração.

[IMAGEM DO DER]

### 1.5.3 Tabelas do banco

| Tabela | Campos |
| --- | --- |
| usuarios | id, email, senha_hash, nome_completo, tipo, criado_em |
| produtos | id, nome, marca, descricao, numeracao, cor, preco_em_centavos, unidades_em_estoque, imagem_principal_id, criado_em |
| carrinhos | id, usuario_id, criado_em |
| itens_carrinho | id, carrinho_id, produto_id, tamanho, quantidade |
| pedidos | id, usuario_id, valor_total_em_centavos, status, criado_em |
| itens_pedido | id, pedido_id, produto_id, tamanho, quantidade, preco_unitario_em_centavos |

Relacionamentos: usuário possui um carrinho; carrinho possui vários itens_carrinho; pedido pertence a um usuário; pedido possui vários itens_pedido; item referencia um produto.

### 1.5.4 Script SQL

[SCRIPT SQL]

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, email TEXT NOT NULL UNIQUE, senha_hash TEXT NOT NULL, nome_completo TEXT NOT NULL, tipo TEXT NOT NULL DEFAULT 'cliente', criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT NOT NULL, marca TEXT, descricao TEXT, numeracao TEXT, cor TEXT, preco_em_centavos INTEGER NOT NULL, unidades_em_estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, imagem_principal_id TEXT, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS carrinhos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario_id INTEGER NOT NULL UNIQUE, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS itens_carrinho ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, carrinho_id INTEGER NOT NULL, produto_id INTEGER NOT NULL, tamanho TEXT NOT NULL DEFAULT 'unico', quantidade INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (carrinho_id) REFERENCES carrinhos(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id) ON DELETE CASCADE, UNIQUE (carrinho_id, produto_id, tamanho) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario_id INTEGER NOT NULL, valor_total_em_centavos INTEGER NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pendente', criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS itens_pedido ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, pedido_id INTEGER NOT NULL, produto_id INTEGER NOT NULL, nome_produto TEXT NOT NULL, preco_do_produto_em_centavos INTEGER NOT NULL, quantidade INTEGER NOT NULL, subtotal_em_centavos INTEGER NOT NULL, tamanho TEXT, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_carrinho_carrinho ON itens_carrinho(carrinho_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_carrinho_produto ON itens_carrinho(produto_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pedidos_usuario ON pedidos(usuario_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_pedido_pedido ON itens_pedido(pedido_id);

### 1.5.5 Endpoints REST

| Método | Rota | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/signup | Cadastro de usuário |
| POST | /api/auth/login | Login e geração de JWT |
| GET | /api/products | Listagem de produtos |
| GET | /api/products/:id | Detalhe de produto |
| POST | /api/products | Cadastro de produto (admin) |
| PUT | /api/products/:id | Edição de produto (admin) |
| DELETE | /api/products/:id | Exclusão de produto (admin) |
| GET | /api/cart | Consulta do carrinho |
| POST | /api/cart/items | Adicionar item ao carrinho |
| PUT | /api/cart/items/:id | Atualizar quantidade |
| DELETE | /api/cart/items/:id | Remover item |
| POST | /api/orders | Finalizar pedido |
| GET | /api/orders | Histórico do cliente |
| GET | /api/orders/admin | Todos os pedidos (admin) |
| POST | /api/payments/mercadopago | Criar preferência de pagamento |
| GET | /api/users | Listar usuários (admin) |
| PUT | /api/users/:id | Editar usuário (admin) |
| DELETE | /api/users/:id | Excluir usuário (admin) |

### 1.5.6 Banco de dados mobile

Neste projeto, o banco SQLite fica no backend Node, seguindo o modelo do projeto Market apresentado pelo professor, e o aplicativo acessa os dados por meio da API REST.

## 1.6 MONITORAMENTO E SPRINT REVIEW

### 1.6.1 Reuniões do grupo

| Nº | Reunião | Data e horário | Local | Participantes | Pauta e entregas | Decisões |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff e Sprint Planning 1 | 01/08/2026; 19h00 às 20h30 | Reunião online | Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza | Definição do problema, visão do produto, escopo do MVP, criação das histórias de usuário. | Escopo do MVP fechado; histórias US01 a US11 criadas. |
| 2 | Sprint Review 1 e Sprint Planning 2 | 15/08/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza | Apresentação do que foi entregue na Sprint 1, revisão do backlog, planejamento da Sprint 2. Entregas: autenticação (login e cadastro). | Iniciar catálogo e carrinho na próxima sprint. |
| 3 | Sprint Review 2 e Sprint Planning 3 | 29/08/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza | Apresentação das entregas da Sprint 2, revisão do backlog, planejamento da Sprint 3. Entregas: catálogo de produtos, busca e carrinho. | Iniciar pedidos e integração com Mercado Pago. |
| 4 | Sprint Review 3 e Sprint Planning 4 | 12/09/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza | Apresentação das entregas da Sprint 3, revisão do backlog, planejamento da Sprint 4. Entregas: finalização de pedido, pagamento via Mercado Pago, histórico de pedidos. | Iniciar área administrativa. |
| 5 | Sprint Review Final | 26/09/2026; 14h00 às 15h30 | Reunião online | Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza | Apresentação das entregas da Sprint 4, revisão geral do projeto, preparação da entrega. Entregas: CRUD de produtos, gerenciamento de usuários e visualização de pedidos. | Projeto considerado concluído, pronto para entrega. |

### 1.6.2 Ata da Sprint Review Final

Informações Gerais: Reunião 1 em 05/08/2026, 19h às 20h30, presencial, com os quatro integrantes, definição de segmento, escopo e arquitetura. Reunião 2 em 02/09/2026, 18h30 às 20h30, online, com os quatro integrantes, backlog, sprints, tecnologias e início do backend. Reunião 3 em 26/09/2026, 14h às 15h30, online, com os quatro integrantes, Sprint Review Final e preparação da entrega.

Funcionalidades demonstradas: Login, cadastro, catálogo, carrinho, pedido, pagamento e área administrativa.

Feedback recebido: ____________________________________________________________

Decisões: Projeto concluído, pronto para entrega acadêmica.

### 1.6.3 Relatório de Status

Projeto: Colobus – E-commerce de Calçados

Gerente do projeto: SAMUEL SILVA DOS REIS – Scrum Master

Data: 26/09/2026

Período avaliado: 01/08/2026 a 26/09/2026

Status geral: Concluído

Resumo executivo: o projeto concluiu as quatro sprints planejadas e entregou os fluxos essenciais do MVP, abrangendo autenticação, catálogo, carrinho, pedidos, pagamento e administração. A documentação e os artefatos foram consolidados para a entrega acadêmica.

Status geral por área:

| Área | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Plataforma E-commerce | Concluída | Fluxos principais disponíveis no aplicativo. |
| Integração com Estoque | Concluída | Controle por unidades_em_estoque no backend. |
| Sistema de Pagamentos | Concluído | Integração com Mercado Pago Checkout Pro. |
| Logística e Entrega | Fora do escopo | Integração com transportadoras não incluída no MVP. |
| Experiência do Usuário | Concluída | Telas principais implementadas e testadas. |

Entregas concluídas:

Autenticação por JWT.

Catálogo, busca e carrinho persistente.

Pedidos, histórico e pagamento.

CRUD administrativo de produtos, usuários e pedidos.

Documentação acadêmica e repositório versionado.

Próximas entregas:

Inserir prints finais, wireframes, DER e script SQL no documento.

Realizar revisão final para apresentação e entrega acadêmica.

Riscos e problemas:

| ID | Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidade do backend na apresentação | Alto | Média | Testar antes e executar localmente. |
| R2 | Falha na integração com Mercado Pago | Alto | Média | Usar chave sandbox e manter modo mock. |
| R3 | Atraso na documentação | Alto | Baixa | Dividir tarefas e revisar antes do prazo. |

Métricas:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Funcionalidades planejadas | 11 |
| Funcionalidades concluídas | 11 |
| Percentual concluído | 100% |
| Bugs identificados | 4 |
| Bugs corrigidos | 4 |

Cronograma e marcos:

| Marco | Data | Situação |
| --- | --- | --- |
| Início e planejamento | 01/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 1 | 15/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 2 | 29/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 3 | 12/09/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 4 | 26/09/2026 | Concluído |
| Encerramento formal | 28/09/2026 | Planejado |

Decisões importantes:

Manter o SQLite no backend Node.

Adotar Mercado Pago Checkout Pro.

Concentrar a entrega no MVP definido.

Impacto no negócio:

Criação de um canal móvel de vendas para pequenas lojas.

Centralização do controle de produtos, usuários e pedidos.

Redução de barreiras para pagamento online integrado.

### 1.6.4 Identificação de Riscos e Plano de Mitigação

Critérios de severidade RAG: Verde indica risco baixo e controlado; Amarelo indica risco moderado que exige acompanhamento; Vermelho indica risco crítico que requer ação imediata.

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | RAG | Mitigação | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidade do backend em apresentação | Média | Alto | Amarelo | Testar antes e rodar localmente | Apresentar com prints e vídeo |
| R2 | Falha na integração com Mercado Pago | Média | Alto | Amarelo | Ter chave sandbox e modo mock | Usar modo mock |
| R3 | Atraso na documentação | Baixa | Alto | Verde | Dividir tarefas e revisar antes do prazo | Priorizar entrega |

Papéis e responsabilidades RACI:

| Área | Responsável (R) | Aprovador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia | Desenvolvedores | Product Owner | Scrum Master | Equipe |
| Operações | Scrum Master | Product Owner | Desenvolvedores | Equipe |
| Financeiro | Product Owner | Product Owner | Scrum Master | Equipe |
| Jurídico | Product Owner | Product Owner | Equipe | Professor |

KPIs de monitoramento:

Uptime do backend.

Latência do checkout.

Taxa de erro de pagamento.

Taxa de chargeback.

Percentual de entregas no prazo.

Observações finais: o grupo revisou os riscos em todas as reuniões internas listadas em 1.6.1.

### 1.6.5 Documento de Encerramento

Identificação do projeto:

Nome: Colobus – E-commerce de Calçados

Equipe: Gustavo Gila Pereira; Samuel Silva dos Reis; Leonardo Cavalcanti da Silva; Richard Arthur da Silva Souza

Período: 01/08/2026 a 28/09/2026

Produto entregue: Aplicativo móvel de e-commerce de calçados e API REST

Responsável pelo documento: SAMUEL SILVA DOS REIS

Objetivos do projeto: desenvolver um MVP móvel para compra de calçados, com autenticação, catálogo, carrinho, pedidos, pagamento integrado e recursos administrativos.

Resultado final: totalmente atingidos. As onze histórias planejadas foram implementadas nas quatro sprints, cobrindo os fluxos definidos para o MVP e consolidando a documentação da entrega.

Entregas realizadas:

| Entrega prevista | Realizada | Observações |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Sim | Cadastro e login com JWT. |
| Catálogo e busca | Sim | Produtos listados e pesquisáveis. |
| Carrinho | Sim | Itens e quantidades persistidos. |
| Pedidos e histórico | Sim | Criação e consulta de pedidos. |
| Pagamento | Sim | Mercado Pago Checkout Pro. |
| Área administrativa | Sim | Gestão de produtos, usuários e pedidos. |
| Documentação | Sim | Artefatos reunidos neste documento. |

Estimativa versus real:

| Indicador | Planejado | Real |
| --- | --- | --- |
| Sprints | 4 | 4 |
| Funcionalidades | 11 | 11 |
| Pontos | 51 | 51 entregues |

Desempenho da equipe:

| Critério | Avaliação | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Comunicação | Muito bom | Reuniões periódicas e decisões registradas. |
| Colaboração | Muito bom | Distribuição de tarefas por especialidade. |
| Comprometimento | Muito bom | Entregas realizadas nas sprints. |
| Autonomia | Bom | Responsabilidades executadas com acompanhamento do grupo. |

Lições aprendidas:

O que funcionou bem: divisão clara de papéis, backlog priorizado e entregas incrementais.

O que não funcionou: parte da documentação ficou concentrada na etapa final.

O que pode ser melhorado: registrar evidências e atualizar os artefatos ao fim de cada sprint.

Avaliação geral:

| Item | Avaliação |
| --- | --- |
| Satisfação da equipe | Alta |
| Satisfação do professor | A registrar após a avaliação final |

Encerramento formal: 28/09/2026.

GUSTAVO GILA PEREIRA: ____________________________________

SAMUEL SILVA DOS REIS: _____________________________________

LEONARDO CAVALCANTI DA SILVA: _____________________________

RICHARD ARTHUR DA SILVA SOUZA: ____________________________

# TELAS DO APLICATIVO

## Tela 1 – Login (LoginScreen.js)

A tela de Login autentica o usuário por e-mail e senha, direcionando clientes e administradores às áreas adequadas após a validação das credenciais.

[PRINT DA TELA 1]

[CÓDIGO DA TELA 1]

import { useState } from "react"; import { View, Text, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, KeyboardAvoidingView, Platform, ScrollView } from "react-native"; import { MaterialIcons } from "@expo/vector-icons"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function LoginScreen({ navigation }) { const [email, setEmail] = useState(""); const [password, setPassword] = useState(""); const [passwordVisible, setPasswordVisible] = useState(false); const [loading, setLoading] = useState(false); const { login } = useAuth(); const handleLogin = async () => { if (!email ¦¦ !password) { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha email e senha"); return; } setLoading(true); const result = await login(email, password); setLoading(false); if (!result.success) mostrarAlerta("Falha no login", result.error); }; return ( <KeyboardAvoidingView behavior={Platform.OS === "ios" ? "padding" : "height"} style={styles.container}> <ScrollView contentContainerStyle={styles.scrollContent} keyboardShouldPersistTaps="handled"> <View style={styles.content}> <Text style={styles.brand}>COLOBUS</Text> <Text style={styles.title}>Bem-vindo de volta</Text> <Text style={styles.subtitle}>Faca login na sua conta</Text> <View style={styles.form}> <Text style={styles.label}>E-mail</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="seu@exemplo.com" value={email} onChangeText={setEmail} keyboardType="email-address" autoCapitalize="none" autoComplete="off" textContentType="none" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>Senha</Text> <View style={styles.inputContainer}> <TextInput style={[styles.input, styles.inputWithIcon]} placeholder="Digite sua senha" value={password} onChangeText={setPassword} secureTextEntry={!passwordVisible} autoCapitalize="none" autoComplete="new-password" textContentType="none" editable={!loading} /> <TouchableOpacity onPress={() => setPasswordVisible((v) => !v)} style={styles.eyeButton} disabled={loading} > <MaterialIcons name={passwordVisible ? "visibility-off" : "visibility"} size={22} color="#666" /> </TouchableOpacity> </View> <TouchableOpacity style={[styles.button, loading && styles.buttonDisabled]} onPress={handleLogin} disabled={loading}> {loading ? <ActivityIndicator color="#fff" /> : <Text style={styles.buttonText}>Entrar</Text>} </TouchableOpacity> <View style={styles.footer}> <Text style={styles.footerText}>Nao tem uma conta? </Text> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("SignUp")} disabled={loading}> <Text style={styles.link}>Cadastre-se</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </ScrollView> </KeyboardAvoidingView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#fff" }, scrollContent: { flexGrow: 1 }, content: { flex: 1, padding: 24, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, brand: { fontFamily: "Montserrat_900Black", fontSize: 52, color: "#111", marginBottom: 8, letterSpacing: 4, textAlign: "center" }, title: { fontSize: 22, fontWeight: "600", marginBottom: 8, color: "#1a1a1a", textAlign: "center" }, subtitle: { fontSize: 15, color: "#666", marginBottom: 32, textAlign: "center" }, form: { gap: 16, width: "100%" }, label: { fontSize: 13, fontWeight: "600", color: "#1a1a1a", marginBottom: -8 }, input: { borderWidth: 1, borderColor: "#ddd", borderRadius: 8, padding: 16, fontSize: 15, backgroundColor: "#fafafa" }, inputContainer: { position: "relative" }, inputWithIcon: { paddingRight: 48 }, eyeButton: { position: "absolute", right: 12, top: 0, bottom: 0, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 8 }, button: { backgroundColor: "#111", padding: 16, borderRadius: 8, alignItems: "center", marginTop: 8 }, buttonDisabled: { backgroundColor: "#999" }, buttonText: { color: "#fff", fontSize: 16, fontWeight: "600" }, footer: { flexDirection: "row", justifyContent: "center", alignItems: "center", marginTop: 8 }, footerText: { fontSize: 14, color: "#666" }, link: { fontSize: 14, color: "#111", fontWeight: "700" }, });

## Tela 2 – Cadastro (SignUpScreen.js)

A tela de Cadastro coleta os dados necessários para criar uma conta e valida as informações antes do envio à API.

[PRINT DA TELA 2]

[CÓDIGO DA TELA 2]

import { useState } from "react"; import { View, Text, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, KeyboardAvoidingView, Platform, ScrollView } from "react-native"; import { MaterialIcons } from "@expo/vector-icons"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function SignUpScreen({ navigation }) { const [email, setEmail] = useState(""); const [password, setPassword] = useState(""); const [passwordVisible, setPasswordVisible] = useState(false); const [fullName, setFullName] = useState(""); const [loading, setLoading] = useState(false); const { signUp } = useAuth(); const handleSignUp = async () => { if (!email ¦¦ !password ¦¦ !fullName) { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha todos os campos"); return; } if (password.length < 4) { mostrarAlerta("Atencao", "A senha deve ter no minimo 4 caracteres"); return; } setLoading(true); const result = await signUp(email, password, fullName); setLoading(false); if (!result.success) mostrarAlerta("Falha no cadastro", result.error); }; return ( <KeyboardAvoidingView behavior={Platform.OS === "ios" ? "padding" : "height"} style={styles.container}> <ScrollView contentContainerStyle={styles.scrollContent} keyboardShouldPersistTaps="handled"> <View style={styles.content}> <Text style={styles.brand}>COLOBUS</Text> <Text style={styles.title}>Criar conta</Text> <Text style={styles.subtitle}>Cadastre-se para comecar</Text> <View style={styles.form}> <Text style={styles.label}>Nome completo</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="Joao da Silva" value={fullName} onChangeText={setFullName} autoCapitalize="words" autoComplete="off" textContentType="none" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>E-mail</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="seu@exemplo.com" value={email} onChangeText={setEmail} keyboardType="email-address" autoCapitalize="none" autoComplete="off" textContentType="none" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>Senha</Text> <View style={styles.inputContainer}> <TextInput style={[styles.input, styles.inputWithIcon]} placeholder="Pelo menos 4 caracteres" value={password} onChangeText={setPassword} secureTextEntry={!passwordVisible} autoCapitalize="none" autoComplete="new-password" textContentType="none" editable={!loading} /> <TouchableOpacity onPress={() => setPasswordVisible((v) => !v)} style={styles.eyeButton} disabled={loading} > <MaterialIcons name={passwordVisible ? "visibility-off" : "visibility"} size={22} color="#666" /> </TouchableOpacity> </View> <TouchableOpacity style={[styles.button, loading && styles.buttonDisabled]} onPress={handleSignUp} disabled={loading}> {loading ? <ActivityIndicator color="#fff" /> : <Text style={styles.buttonText}>Cadastrar</Text>} </TouchableOpacity> <View style={styles.footer}> <Text style={styles.footerText}>Ja tem uma conta? </Text> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("Login")} disabled={loading}> <Text style={styles.link}>Entrar</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </ScrollView> </KeyboardAvoidingView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#fff" }, scrollContent: { flexGrow: 1 }, content: { flex: 1, padding: 24, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, brand: { fontFamily: "Montserrat_900Black", fontSize: 52, color: "#111", marginBottom: 8, letterSpacing: 4, textAlign: "center" }, title: { fontSize: 22, fontWeight: "600", marginBottom: 8, color: "#1a1a1a", textAlign: "center" }, subtitle: { fontSize: 15, color: "#666", marginBottom: 32, textAlign: "center" }, form: { gap: 16, width: "100%" }, label: { fontSize: 13, fontWeight: "600", color: "#1a1a1a", marginBottom: -8 }, input: { borderWidth: 1, borderColor: "#ddd", borderRadius: 8, padding: 16, fontSize: 15, backgroundColor: "#fafafa" }, inputContainer: { position: "relative" }, inputWithIcon: { paddingRight: 48 }, eyeButton: { position: "absolute", right: 12, top: 0, bottom: 0, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 8 }, button: { backgroundColor: "#111", padding: 16, borderRadius: 8, alignItems: "center", marginTop: 8 }, buttonDisabled: { backgroundColor: "#999" }, buttonText: { color: "#fff", fontSize: 16, fontWeight: "600" }, footer: { flexDirection: "row", justifyContent: "center", alignItems: "center", marginTop: 8 }, footerText: { fontSize: 14, color: "#666" }, link: { fontSize: 14, color: "#111", fontWeight: "700" }, });

## Tela 3 – Catálogo de Produtos (ProductsScreen.js)

A tela de Catálogo apresenta os calçados disponíveis e permite buscar produtos pelo nome e acessar seus detalhes.

[PRINT DA TELA 3]

[CÓDIGO DA TELA 3]

import { useState, useEffect, useCallback, memo } from "react"; import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, RefreshControl, TextInput, Modal, Platform } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; function parseTamanhos(numeracao) { if (!numeracao) return ["Unico"]; const n = String(numeracao).trim(); const rangeMatch = n.match(/^(\d+)\s*-\s*(\d+)$/); if (rangeMatch) { const inicio = parseInt(rangeMatch[1]); const fim = parseInt(rangeMatch[2]); const lista = []; for (let i = inicio; i <= fim; i++) lista.push(String(i)); return lista; } if (n.includes("/")) return n.split("/").map(s => s.trim()).filter(Boolean); if (n.includes(",")) return n.split(",").map(s => s.trim()).filter(Boolean); return [n]; } const Header = memo(({ logout, quantidadeItensCarrinho, isAdmin, search, setSearch, onSearch, navigation }) => ( <TouchableOpacity style={styles.ordersButton} onPress={() => navigation.navigate("Orders")}> Pedidos {isAdmin && ( <TouchableOpacity style={styles.ordersButton} onPress={() => navigation.navigate("AdminProducts")}> Gerenciar )} <TouchableOpacity style={styles.cartButton} onPress={() => navigation.navigate("Cart")}> Carrinho {quantidadeItensCarrinho > 0 && ( {quantidadeItensCarrinho} )} Sair Buscar )); export default function ProductsScreen({ navigation }) { const [products, setProducts] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [refreshing, setRefreshing] = useState(false); const [search, setSearch] = useState(""); const [addingToCart, setAddingToCart] = useState({}); const [modalProduto, setModalProduto] = useState(null); const [tamanhoSelecionado, setTamanhoSelecionado] = useState(null); const { logout, user } = useAuth(); const { adicionarAoCarrinho, quantidadeItensCarrinho } = useCarrinho(); const fetchProducts = useCallback(async (query) => { try { setLoading(true); const url = query ? /api/products?q=${encodeURIComponent(query)} : "/api/products"; const res = await apiFetch(url); const data = await res.json(); if (data.success) setProducts(data.data.products ¦¦ []); } catch (e) { console.error("Erro ao carregar produtos:", e); } finally { setLoading(false); setRefreshing(false); } }, []); useEffect(() => { fetchProducts(""); }, [fetchProducts]); useEffect(() => { const unsubscribe = navigation.addListener("focus", () => { fetchProducts(search); }); return unsubscribe; }, [navigation, search, fetchProducts]); const handleSearch = useCallback(() => fetchProducts(search), [fetchProducts, search]); const formatarPreco = (centavos) => R$ ${(centavos / 100).toFixed(2)}; const abrirModal = (produto) => { setModalProduto(produto); setTamanhoSelecionado(null); }; const fecharModal = () => { setModalProduto(null); setTamanhoSelecionado(null); }; const confirmarAdicao = async () => { if (!modalProduto ¦¦ !tamanhoSelecionado) { mostrarAlerta("Atencao", "Escolha um tamanho"); return; } const produtoId = modalProduto.id; setAddingToCart((p) => ({ ...p, [produtoId]: true })); const result = await adicionarAoCarrinho(produtoId, 1, tamanhoSelecionado); setAddingToCart((p) => ({ ...p, [produtoId]: false })); fecharModal(); if (result.success) { mostrarAlerta("Sucesso", Produto (tam. ${tamanhoSelecionado}) adicionado ao carrinho!); } else { mostrarAlerta("Erro", result.error); } }; const isAdmin = user?.tipo === "admin" ¦¦ user?.tipo === "lojista" ¦¦ user?.tipo === "admin_geral"; const renderProduct = ({ item }) => { const isOut = item.unidades_em_estoque === 0; const isAdding = addingToCart[item.id]; return ( <Image source={{ uri: item.imagem_principal_id }} style={styles.image} resizeMode="cover" /> {item.marca} {item.nome} Tam: {item.numeracao} ¦ Cor: {item.cor} {formatarPreco(item.preco_em_centavos)} {isOut ? "Esgotado" : ${item.unidades_em_estoque} em estoque} <TouchableOpacity style={[styles.addButton, (isAdding ¦¦ isOut) && styles.addButtonDisabled]} onPress={() => abrirModal(item)} disabled={isAdding ¦¦ isOut} > {isAdding ? : {isOut ? "Esgotado" : "Adicionar ao carrinho"}} ); }; if (loading && products.length === 0) { return ; } const tamanhosDisponiveis = modalProduto ? parseTamanhos(modalProduto.numeracao) : []; return ( <FlatList data={products} renderItem={renderProduct} keyExtractor={(item) => String(item.id)} ListHeaderComponent={ } contentContainerStyle={styles.listContent} refreshControl={<RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={() => { setRefreshing(true); fetchProducts(search); }} />} /> <Modal visible={!!modalProduto} animationType="fade" transparent onRequestClose={fecharModal}> <View style={styles.modalOverlay}> <View style={styles.modalBox}> <Text style={styles.modalTitle}>Escolha o tamanho</Text> {modalProduto && ( <Text style={styles.modalProdutoNome} numberOfLines={2}>{modalProduto.nome}</Text> )} <View style={styles.chipsWrap}> {tamanhosDisponiveis.map((t) => { const selecionado = tamanhoSelecionado === t; return ( <TouchableOpacity key={t} style={[styles.chip, selecionado && styles.chipSelecionado]} onPress={() => setTamanhoSelecionado(t)} > <Text style={[styles.chipText, selecionado && styles.chipTextSelecionado]}>{t}</Text> </TouchableOpacity> ); })} </View> <View style={styles.modalActions}> <TouchableOpacity style={styles.modalCancelar} onPress={fecharModal}> <Text style={styles.modalCancelarText}>Cancelar</Text> </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={[styles.modalConfirmar, !tamanhoSelecionado && styles.modalConfirmarDisabled]} onPress={confirmarAdicao} disabled={!tamanhoSelecionado} > <Text style={styles.modalConfirmarText}>Adicionar</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </Modal> </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#f5f5f5" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { backgroundColor: "#fff", padding: 16, marginTop: 40, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#e0e0e0" }, headerButtons: { flexDirection: "row", justifyContent: "center", alignItems: "center", gap: 8, marginBottom: 14, flexWrap: "wrap" }, ordersButton: { paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 10, borderRadius: 8, borderWidth: 1.5, borderColor: "#111", minWidth: 90, alignItems: "center" }, ordersButtonText: { color: "#111", fontSize: 13, fontWeight: "700" }, cartButton: { paddingHorizontal: 18, paddingVertical: 10, borderRadius: 8, backgroundColor: "#111", position: "relative", minWidth: 110, alignItems: "center" }, cartButtonText: { color: "#fff", fontSize: 13, fontWeight: "700" }, badge: { position: "absolute", top: -6, right: -6, backgroundColor: "#FF3B30", borderRadius: 10, minWidth: 20, height: 20, justifyContent: "center", alignItems: "center", paddingHorizontal: 4 }, badgeText: { color: "#fff", fontSize: 11, fontWeight: "bold" }, logoutButton: { paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 10, borderRadius: 8, borderWidth: 1.5, borderColor: "#111", minWidth: 80, alignItems: "center" }, logoutText: { color: "#111", fontSize: 13, fontWeight: "700" }, searchRow: { flexDirection: "row", gap: 8 }, searchInput: { flex: 1, borderWidth: 1, borderColor: "#ddd", borderRadius: 8, padding: 10, fontSize: 14, backgroundColor: "#fafafa" }, searchButton: { backgroundColor: "#111", paddingHorizontal: 16, justifyContent: "center", borderRadius: 8 }, searchButtonText: { color: "#fff", fontSize: 13, fontWeight: "600" }, listContent: { paddingBottom: 16 }, card: { backgroundColor: "#fff", marginHorizontal: 16, marginTop: 16, borderRadius: 12, overflow: "hidden", elevation: 2, shadowColor: "#000", shadowOffset: { width: 0, height: 2 }, shadowOpacity: 0.1, shadowRadius: 4 }, image: { width: "100%", height: 220, backgroundColor: "#f0f0f0" }, info: { padding: 16 }, brandLabel: { fontSize: 12, color: "#888", textTransform: "uppercase", fontWeight: "700", letterSpacing: 1, marginBottom: 4 }, name: { fontSize: 18, fontWeight: "700", color: "#111", marginBottom: 6 }, meta: { fontSize: 13, color: "#666", marginBottom: 10 }, footerRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginBottom: 12 }, price: { fontSize: 22, fontWeight: "bold", color: "#111" }, stock: { fontSize: 12, color: "#666" }, addButton: { backgroundColor: "#111", padding: 14, borderRadius: 8, alignItems: "center" }, addButtonDisabled: { backgroundColor: "#ccc" }, addButtonText: { color: "#fff", fontSize: 14, fontWeight: "600" }, modalOverlay: { flex: 1, backgroundColor: "rgba(0,0,0,0.55)", justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 24 }, modalBox: { backgroundColor: "#fff", borderRadius: 16, padding: 24, width: "100%", maxWidth: 400 }, modalTitle: { fontSize: 20, fontWeight: "700", color: "#111", marginBottom: 8, textAlign: "center" }, modalProdutoNome: { fontSize: 14, color: "#666", marginBottom: 20, textAlign: "center" }, chipsWrap: { flexDirection: "row", flexWrap: "wrap", gap: 8, justifyContent: "center", marginBottom: 24 }, chip: { paddingHorizontal: 18, paddingVertical: 10, borderRadius: 20, borderWidth: 1.5, borderColor: "#ccc", backgroundColor: "#fff", minWidth: 50, alignItems: "center" }, chipSelecionado: { backgroundColor: "#111", borderColor: "#111" }, chipText: { fontSize: 14, fontWeight: "600", color: "#333" }, chipTextSelecionado: { color: "#fff" }, modalActions: { flexDirection: "row", gap: 12 }, modalCancelar: { flex: 1, paddingVertical: 14, borderRadius: 8, borderWidth: 1.5, borderColor: "#ccc", alignItems: "center" }, modalCancelarText: { color: "#666", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, modalConfirmar: { flex: 1, paddingVertical: 14, borderRadius: 8, backgroundColor: "#111", alignItems: "center" }, modalConfirmarDisabled: { backgroundColor: "#ccc" }, modalConfirmarText: { color: "#fff", fontSize: 15, fontWeight: "700" }, });

## Tela 4 – Carrinho de Compras (CartScreen.js)

A tela de Carrinho exibe os itens selecionados, tamanhos, quantidades e valor total, permitindo ajustes antes da finalização.

[PRINT DA TELA 4]

[CÓDIGO DA TELA 4]

import { useState } from "react"; import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator } from "react-native"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta, confirmarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function CartScreen({ navigation }) { const { carrinho, loading, valorTotalEmCentavos, removerDoCarrinho, atualizarItemCarrinho, limparCarrinho } = useCarrinho(); const { user } = useAuth(); const [updating, setUpdating] = useState({}); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const chaveItem = (item) => `${item.produtoId}-${item.tamanho}`; const handleUpdate = async (item, quantidade) => { if (quantidade < 1) { handleRemove(item); return; } setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: true })); const r = await atualizarItemCarrinho(item.produtoId, quantidade, item.tamanho); setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: false })); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const handleRemove = async (item) => { const ok = await confirmarAlerta("Remover item", `Tem certeza que deseja remover ${item.nomeProduto} (tam ${item.tamanho})?`); if (!ok) return; setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: true })); const r = await removerDoCarrinho(item.produtoId, item.tamanho); setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: false })); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const handleClear = async () => { const ok = await confirmarAlerta("Limpar carrinho", "Tem certeza que deseja limpar o carrinho?"); if (!ok) return; const r = await limparCarrinho(); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const renderItem = ({ item }) => { const isUpdating = updating[chaveItem(item)]; return ( <View style={styles.card}> <Image source={{ uri: item.imagemPrincipalId }} style={styles.image} /> <View style={styles.details}> <Text style={styles.name} numberOfLines={2}>{item.nomeProduto}</Text> <Text style={styles.meta}>{item.marca} ¦ Tam: {item.tamanho}</Text> <Text style={styles.price}>{formatarPreco(item.precoEmCentavos)}</Text> <View style={styles.qtyRow}> <TouchableOpacity style={styles.qtyButton} onPress={() => handleUpdate(item, item.quantidade - 1)} disabled={isUpdating}> <Text style={styles.qtyText}>-</Text> </TouchableOpacity> <Text style={styles.qty}>{item.quantidade}</Text> <TouchableOpacity style={[styles.qtyButton, item.quantidade >= item.unidadesEmEstoque && styles.qtyDisabled]} onPress={() => handleUpdate(item, item.quantidade + 1)} disabled={isUpdating ¦¦ item.quantidade >= item.unidadesEmEstoque}> <Text style={styles.qtyText}>+</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> <View style={styles.right}> <Text style={styles.subtotal}>{formatarPreco(item.subtotalEmCentavos)}</Text> <TouchableOpacity onPress={() => handleRemove(item)} disabled={isUpdating} style={styles.removeBtn}> {isUpdating ? <ActivityIndicator size="small" color="#FF3B30" /> : <Text style={styles.removeText}>Remover</Text>} </TouchableOpacity> </View> </View> ); }; const renderEmpty = () => ( <View style={styles.empty}> <Text style={styles.emptyTitle}>Seu carrinho esta vazio</Text> <Text style={styles.emptyText}>Adicione alguns produtos para comecar!</Text> <TouchableOpacity style={styles.shopBtn} onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.shopBtnText}>Continuar comprando</Text> </TouchableOpacity> </View> ); if (loading && !carrinho) { return <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#111" /></View>; } return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}><Text style={styles.back}>Voltar</Text></TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Carrinho</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> <FlatList data={carrinho?.itens ¦¦ []} renderItem={renderItem} keyExtractor={(i) => `${i.produtoId}-${i.tamanho}`} ListEmptyComponent={renderEmpty} contentContainerStyle={{ paddingBottom: 16, flexGrow: 1 }} /> {carrinho?.itens?.length > 0 && ( <View style={styles.footer}> <TouchableOpacity onPress={handleClear}><Text style={styles.clearText}>Limpar carrinho</Text></TouchableOpacity> <View style={styles.totalRow}> <Text style={styles.totalLabel}>Total</Text> <Text style={styles.totalValue}>{formatarPreco(valorTotalEmCentavos)}</Text> </View> <TouchableOpacity style={styles.checkout} onPress={() => navigation.navigate("Payment")}> <Text style={styles.checkoutText}>Ir para o pagamento</Text> </TouchableOpacity> </View> )} </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#f5f5f5" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#fff", borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#e0e0e0", marginTop: 40 }, back: { color: "#111", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, title: { fontSize: 20, fontWeight: "bold", color: "#111" }, card: { flexDirection: "row", backgroundColor: "#fff", marginHorizontal: 16, marginTop: 16, borderRadius: 12, padding: 12 }, image: { width: 80, height: 80, borderRadius: 8, backgroundColor: "#f0f0f0" }, details: { flex: 1, marginLeft: 12 }, name: { fontSize: 15, fontWeight: "600", color: "#111", marginBottom: 2 }, meta: { fontSize: 12, color: "#888", marginBottom: 6 }, price: { fontSize: 14, color: "#666", marginBottom: 8 }, qtyRow: { flexDirection: "row", alignItems: "center" }, qtyButton: { width: 30, height: 30, borderRadius: 15, backgroundColor: "#111", justifyContent: "center", alignItems: "center" }, qtyDisabled: { backgroundColor: "#ccc" }, qtyText: { color: "#fff", fontSize: 18, fontWeight: "bold" }, qty: { marginHorizontal: 14, fontSize: 16, fontWeight: "600", minWidth: 24, textAlign: "center", color: "#111" }, right: { alignItems: "flex-end", justifyContent: "space-between" }, subtotal: { fontSize: 16, fontWeight: "bold", color: "#111" }, removeBtn: { padding: 6 }, removeText: { color: "#FF3B30", fontSize: 12, fontWeight: "600" }, empty: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 32 }, emptyTitle: { fontSize: 22, fontWeight: "bold", marginBottom: 8, color: "#111" }, emptyText: { fontSize: 15, color: "#666", marginBottom: 24, textAlign: "center" }, shopBtn: { backgroundColor: "#111", paddingHorizontal: 24, paddingVertical: 12, borderRadius: 8 }, shopBtnText: { color: "#fff", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, footer: { backgroundColor: "#fff", padding: 16, borderTopWidth: 1, borderTopColor: "#e0e0e0" }, clearText: { color: "#FF3B30", fontSize: 13, fontWeight: "600", marginBottom: 12 }, totalRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", marginBottom: 12 }, totalLabel: { fontSize: 18, fontWeight: "600", color: "#111" }, totalValue: { fontSize: 24, fontWeight: "bold", color: "#111" }, checkout: { backgroundColor: "#111", padding: 16, borderRadius: 8, alignItems: "center" }, checkoutText: { color: "#fff", fontSize: 16, fontWeight: "600" }, });

## Tela 5 – Formulário de Pagamento (PaymentScreen.js)

A tela de Pagamento inicia a finalização do pedido e encaminha o cliente ao fluxo seguro do Mercado Pago Checkout Pro.

[PRINT DA TELA 5]

[CÓDIGO DA TELA 5]

import { useState } from "react"; import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, ScrollView, Linking, Platform } from "react-native"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function PaymentScreen({ navigation }) { const { carrinho, valorTotalEmCentavos, buscarCarrinho } = useCarrinho(); const { user } = useAuth(); const [loading, setLoading] = useState(false); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const finalizar = async () => { if (!carrinho?.itens?.length) { mostrarAlerta("Carrinho vazio", "Adicione itens antes de pagar."); return; } setLoading(true); try { const res = await apiFetch("/api/payments/mercadopago", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", "x-user-id": String(user.id), }, }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao gerar pagamento"); await buscarCarrinho(); const url = data.init_point ¦¦ data.url; const mode = data.data?.mode; const pedidoId = data.data?.pedidoId; if (url && mode === "live") { if (Platform.OS === "web") { window.open(url, "_blank"); } else { await Linking.openURL(url); } mostrarAlerta( "Pedido #" + pedidoId + " criado", "Finalize o pagamento na aba que abriu. Seu pedido ja esta registrado e aparecera em Pedidos." ); } else { mostrarAlerta( "Pedido #" + pedidoId + " registrado", "Modo mock (sem token configurado). O pedido foi salvo no banco com status 'processando'." ); } navigation.navigate("Products"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro no pagamento", e.message); } finally { setLoading(false); } }; return ( <ScrollView contentContainerStyle={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.back}>Voltar</Text> </TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Pagamento</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> <View style={styles.summary}> <Text style={styles.sectionTitle}>Resumo do pedido</Text> {carrinho?.itens?.map((item) => ( <View key={`${item.produtoId}-${item.tamanho}`} style={styles.itemRow}> <Text style={styles.itemName} numberOfLines={2}>{item.nomeProduto} x{item.quantidade} (tam {item.tamanho})</Text> <Text style={styles.itemPrice}>{formatarPreco(item.subtotalEmCentavos)}</Text> </View> ))} <View style={styles.totalRow}> <Text style={styles.totalLabel}>Total</Text> <Text style={styles.totalValue}>{formatarPreco(valorTotalEmCentavos)}</Text> </View> </View> <View style={styles.actions}> <TouchableOpacity style={[styles.mpButton, loading && styles.disabled]} onPress={finalizar} disabled={loading} > {loading ? <ActivityIndicator color="#fff" /> : <Text style={styles.mpText}>Pagar com Mercado Pago</Text>} </TouchableOpacity> <Text style={styles.note}> Ao confirmar, o pedido e registrado no banco, o carrinho e limpo, o estoque e reduzido e o checkout do Mercado Pago abre em nova aba. </Text> </View> </ScrollView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { padding: 16, backgroundColor: "#fff", flexGrow: 1 }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginTop: 40, marginBottom: 20 }, back: { color: "#111", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, title: { fontSize: 20, fontWeight: "bold", color: "#111" }, summary: { backgroundColor: "#f9f9f9", padding: 16, borderRadius: 8 }, sectionTitle: { fontSize: 16, fontWeight: "700", marginBottom: 12, color: "#111" }, itemRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", paddingVertical: 8, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#eee", gap: 8 }, itemName: { flex: 1, fontSize: 14, color: "#333" }, itemPrice: { fontWeight: "600", color: "#333", fontSize: 14 }, totalRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", paddingTop: 14 }, totalLabel: { fontSize: 18, fontWeight: "700", color: "#111" }, totalValue: { fontSize: 20, fontWeight: "700", color: "#111" }, actions: { marginTop: 24 }, mpButton: { backgroundColor: "#009EE3", padding: 16, borderRadius: 8, alignItems: "center" }, disabled: { opacity: 0.6 }, mpText: { color: "#fff", fontSize: 16, fontWeight: "700" }, note: { fontSize: 12, color: "#888", textAlign: "center", marginTop: 12 }, });

## Tela 6 – Histórico de Pedidos (OrdersScreen.js)

A tela de Histórico permite ao cliente consultar pedidos anteriores, itens, datas, valores e respectivos status.

[PRINT DA TELA 6]

[CÓDIGO DA TELA 6]

import { useState, useEffect } from "react"; import { View, Text, FlatList, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, RefreshControl } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; const STATUS_CORES = { pendente: { bg: "#fff3cd", text: "#856404", label: "Pendente" }, processando: { bg: "#cce5ff", text: "#004085", label: "Processando" }, preparando: { bg: "#d1ecf1", text: "#0c5460", label: "Preparando" }, em_rota: { bg: "#d4edda", text: "#155724", label: "Em rota de entrega" }, entregue: { bg: "#c3e6cb", text: "#155724", label: "Entregue" }, cancelado: { bg: "#f8d7da", text: "#721c24", label: "Cancelado" }, }; export default function OrdersScreen({ navigation }) { const { user } = useAuth(); const [pedidos, setPedidos] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [refreshing, setRefreshing] = useState(false); const carregar = async () => { try { setLoading(true); const res = await apiFetch("/api/orders", { headers: { "x-user-id": String(user.id) }, }); const data = await res.json(); if (data.success) setPedidos(data.data ¦¦ []); } catch (e) { console.error("Erro ao buscar pedidos:", e); } finally { setLoading(false); setRefreshing(false); } }; useEffect(() => { carregar(); }, []); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const formatarData = (iso) => { try { return new Date(iso).toLocaleString("pt-BR"); } catch { return iso; } }; const renderPedido = ({ item }) => { const statusInfo = STATUS_CORES[item.status] ¦¦ { bg: "#eee", text: "#333", label: item.status }; return ( <View style={styles.card}> <View style={styles.cardHeader}> <Text style={styles.pedidoId}>Pedido #{item.id}</Text> <View style={[styles.statusBadge, { backgroundColor: statusInfo.bg }]}> <Text style={[styles.statusText, { color: statusInfo.text }]}>{statusInfo.label}</Text> </View> </View> <Text style={styles.data}>{formatarData(item.criado_em)}</Text> <View style={styles.valorRow}> <Text style={styles.valorLabel}>Total:</Text> <Text style={styles.valor}>{formatarPreco(item.valor_total_em_centavos)}</Text> </View> </View> ); }; const renderEmpty = () => ( <View style={styles.empty}> <Text style={styles.emptyTitle}>Nenhum pedido ainda</Text> <Text style={styles.emptyText}>Suas compras aparecerao aqui.</Text> <TouchableOpacity style={styles.shopBtn} onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.shopBtnText}>Ir as compras</Text> </TouchableOpacity> </View> ); return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.back}>Voltar</Text> </TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Meus Pedidos</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> {loading && pedidos.length === 0 ? ( <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#111" /></View> ) : ( <FlatList data={pedidos} renderItem={renderPedido} keyExtractor={(item) => String(item.id)} ListEmptyComponent={renderEmpty} contentContainerStyle={{ padding: 16, flexGrow: 1 }} refreshControl={<RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={() => { setRefreshing(true); carregar(); }} />} /> )} </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#f5f5f5" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#fff", borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#e0e0e0", marginTop: 40 }, back: { color: "#111", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, title: { fontSize: 18, fontWeight: "bold", color: "#111" }, card: { backgroundColor: "#fff", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 12, borderWidth: 1, borderColor: "#e0e0e0" }, cardHeader: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginBottom: 8 }, pedidoId: { fontSize: 16, fontWeight: "700", color: "#111" }, statusBadge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 12 }, statusText: { fontSize: 12, fontWeight: "700" }, data: { fontSize: 12, color: "#888", marginBottom: 12 }, valorRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center" }, valorLabel: { fontSize: 14, color: "#666" }, valor: { fontSize: 18, fontWeight: "bold", color: "#111" }, empty: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 32 }, emptyTitle: { fontSize: 20, fontWeight: "bold", color: "#111", marginBottom: 8 }, emptyText: { fontSize: 14, color: "#666", marginBottom: 24, textAlign: "center" }, shopBtn: { backgroundColor: "#111", paddingHorizontal: 24, paddingVertical: 12, borderRadius: 8 }, shopBtnText: { color: "#fff", fontSize: 15, fontWeight: "600" }, });

## Tela 7 – Área Administrativa de Produtos (AdminProductsScreen.js)

A tela administrativa de produtos permite aos administradores cadastrar, editar, consultar e excluir itens do catálogo.

[PRINT DA TELA 7]

[CÓDIGO DA TELA 7]

import { useState, useEffect } from "react"; import { View, Text, FlatList, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, Modal, ScrollView, Image } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta, confirmarAlerta } from "./AlertaGlobal"; const produtoVazio = { nome: "", marca: "", descricao: "", numeracao: "", cor: "", precoReais: "", unidadesEmEstoque: "", imagemPrincipalId: "", }; export default function AdminProductsScreen({ navigation }) { const { user, logout } = useAuth(); const [produtos, setProdutos] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [modalAberto, setModalAberto] = useState(false); const [editando, setEditando] = useState(null); const [form, setForm] = useState(produtoVazio); const [salvando, setSalvando] = useState(false); const isAdminGeral = user?.tipo === "admin_geral"; const carregar = async () => { try { setLoading(true); const res = await apiFetch("/api/products?limit=100"); const data = await res.json(); if (data.success) setProdutos(data.data.products); } catch (e) { console.error(e); } finally { setLoading(false); } }; useEffect(() => { carregar(); }, []); const abrirNovo = () => { setEditando(null); setForm(produtoVazio); setModalAberto(true); }; const abrirEdicao = (produto) => { setEditando(produto); setForm({ nome: produto.nome, marca: produto.marca ¦¦ "", descricao: produto.descricao ¦¦ "", numeracao: produto.numeracao ¦¦ "", cor: produto.cor ¦¦ "", precoReais: (produto.preco_em_centavos / 100).toFixed(2), unidadesEmEstoque: String(produto.unidades_em_estoque), imagemPrincipalId: produto.imagem_principal_id ¦¦ "", }); setModalAberto(true); }; const salvar = async () => { if (!form.nome ¦¦ !form.precoReais ¦¦ form.unidadesEmEstoque === "") { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha nome, preco e estoque"); return; } const precoEmCentavos = Math.round(parseFloat(form.precoReais.replace(",", ".")) * 100); if (isNaN(precoEmCentavos) ¦¦ precoEmCentavos <= 0) { mostrarAlerta("Atencao", "Preco invalido"); return; } setSalvando(true); try { const body = { nome: form.nome, marca: form.marca, descricao: form.descricao, numeracao: form.numeracao, cor: form.cor, precoEmCentavos, unidadesEmEstoque: parseInt(form.unidadesEmEstoque), imagemPrincipalId: form.imagemPrincipalId, }; const url = editando ? `/api/products/${editando.id}` : "/api/products"; const method = editando ? "PUT" : "POST"; const res = await apiFetch(url, { method, headers: { "Content-Type": "application/json", "x-user-id": String(user.id) }, body: JSON.stringify(body), }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao salvar"); setModalAberto(false); await carregar(); mostrarAlerta("Sucesso", editando ? "Produto atualizado" : "Produto cadastrado"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro", e.message); } finally { setSalvando(false); } }; const excluir = async (produto) => { const ok = await confirmarAlerta("Excluir produto", `Tem certeza que deseja excluir ${produto.nome}?`); if (!ok) return; try { const res = await apiFetch(`/api/products/${produto.id}`, { method: "DELETE", headers: { "x-user-id": String(user.id) }, }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao excluir"); await carregar(); mostrarAlerta("Sucesso", "Produto excluido"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro", e.message); } }; const renderProduto = ({ item }) => ( <View style={styles.card}> <Image source={{ uri: item.imagem_principal_id }} style={styles.thumb} /> <View style={styles.info}> <Text style={styles.marca}>{item.marca}</Text> <Text style={styles.nome} numberOfLines={2}>{item.nome}</Text> <Text style={styles.meta}>Tam: {item.numeracao} ¦ Cor: {item.cor}</Text> <Text style={styles.preco}>R$ {(item.preco_em_centavos / 100).toFixed(2)}</Text> <Text style={styles.estoque}>Estoque: {item.unidades_em_estoque}</Text> </View> <View style={styles.acoes}> <TouchableOpacity style={styles.editarBtn} onPress={() => abrirEdicao(item)}> <Text style={styles.editarText}>Editar</Text> </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={styles.excluirBtn} onPress={() => excluir(item)}> <Text style={styles.excluirText}>Excluir</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> ); return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> {isAdminGeral ? ( <TouchableOpacity onPress={logout}> <Text style={styles.back}>Sair</Text> </TouchableOpacity> ) : ( <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.back}>Voltar</Text> </TouchableOpacity> )} <Text style={styles.title}>Produtos</Text> {isAdminGeral ? ( <View style={styles.headerAcoes}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("AdminOrders")}> <Text style={styles.back}>Pedidos</Text> </TouchableOpacity> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("AdminUsers")}> <Text style={styles.back}>Usuarios</Text> </TouchableOpacity> </View> ) : ( <View style={{ width: 60 }} /> )} </View> <TouchableOpacity style={styles.novoBtn} onPress={abrirNovo}> <Text style={styles.novoBtnText}>+ Novo Produto</Text> </TouchableOpacity> {loading ? ( <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#111" /></View> ) : ( <FlatList data={produtos} renderItem={renderProduto} keyExtractor={(item) => String(item.id)} contentContainerStyle={{ padding: 16 }} /> )} <Modal visible={modalAberto} animationType="slide" onRequestClose={() => setModalAberto(false)}> <ScrollView style={styles.modal} contentContainerStyle={{ padding: 20 }}> <Text style={styles.modalTitle}>{editando ? "Editar Produto" : "Novo Produto"}</Text> <Text style={styles.label}>Nome *</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.nome} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, nome: t })} /> <Text style={styles.label}>Marca</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.marca} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, marca: t })} /> <Text style={styles.label}>Descricao</Text> <TextInput style={[styles.input, { height: 80 }]} multiline value={form.descricao} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, descricao: t })} /> <Text style={styles.label}>Tamanhos</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.numeracao} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, numeracao: t })} placeholder="Ex: 38-44 ou P/M/G/GG" /> <Text style={styles.label}>Cor</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.cor} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, cor: t })} /> <Text style={styles.label}>Preco em Reais *</Text> <TextInput style={styles.input} keyboardType="numeric" value={form.precoReais} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, precoReais: t })} placeholder="Ex: 199.90" /> <Text style={styles.label}>Estoque *</Text> <TextInput style={styles.input} keyboardType="numeric" value={form.unidadesEmEstoque} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, unidadesEmEstoque: t })} placeholder="Ex: 20" /> <Text style={styles.label}>URL da Imagem</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.imagemPrincipalId} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, imagemPrincipalId: t })} placeholder="https://..." autoCapitalize="none" /> <TouchableOpacity style={[styles.salvarBtn, salvando && styles.disabled]} onPress={salvar} disabled={salvando}> {salvando ? <ActivityIndicator color="#fff" /> : <Text style={styles.salvarText}>Salvar</Text>} </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={styles.cancelarBtn} onPress={() => setModalAberto(false)}> <Text style={styles.cancelarText}>Cancelar</Text> </TouchableOpacity> </ScrollView> </Modal> </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#f5f5f5" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#fff", marginTop: 40, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#e0e0e0" }, back: { color: "#111", fontSize: 14, fontWeight: "700" }, title: { fontSize: 18, fontWeight: "bold", color: "#111" }, headerAcoes: { flexDirection: "row", gap: 16 }, novoBtn: { backgroundColor: "#111", margin: 16, padding: 14, borderRadius: 8, alignItems: "center" }, novoBtnText: { color: "#fff", fontWeight: "700", fontSize: 15 }, card: { flexDirection: "row", backgroundColor: "#fff", borderRadius: 10, padding: 10, marginBottom: 10 }, thumb: { width: 70, height: 70, borderRadius: 8, backgroundColor: "#eee" }, info: { flex: 1, marginLeft: 10 }, marca: { fontSize: 11, color: "#888", fontWeight: "700", textTransform: "uppercase" }, nome: { fontSize: 15, fontWeight: "700", color: "#111" }, meta: { fontSize: 12, color: "#666", marginTop: 2 }, preco: { fontSize: 15, fontWeight: "700", color: "#111", marginTop: 4 }, estoque: { fontSize: 12, color: "#444" }, acoes: { justifyContent: "space-between" }, editarBtn: { backgroundColor: "#111", paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 6, borderRadius: 6, marginBottom: 4 }, editarText: { color: "#fff", fontSize: 12, fontWeight: "600" }, excluirBtn: { backgroundColor: "#FF3B30", paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 6, borderRadius: 6 }, excluirText: { color: "#fff", fontSize: 12, fontWeight: "600" }, modal: { flex: 1, backgroundColor: "#fff" }, modalTitle: { fontSize: 22, fontWeight: "bold", marginBottom: 20, marginTop: 20, color: "#111" }, label: { fontSize: 13, fontWeight: "600", color: "#333", marginTop: 12, marginBottom: 4 }, input: { borderWidth: 1, borderColor: "#ddd", borderRadius: 8, padding: 12, fontSize: 15, backgroundColor: "#fafafa" }, salvarBtn: { backgroundColor: "#111", padding: 16, borderRadius: 8, alignItems: "center", marginTop: 24 }, disabled: { opacity: 0.6 }, salvarText: { color: "#fff", fontWeight: "700", fontSize: 16 }, cancelarBtn: { padding: 16, alignItems: "center", marginTop: 8, marginBottom: 40 }, cancelarText: { color: "#666", fontSize: 15 }, });

# CONCLUSÃO

O projeto Colobus entregou um aplicativo móvel de e-commerce de calçados com autenticação, catálogo, busca, carrinho persistente, finalização de pedidos, pagamento via Mercado Pago, histórico e área administrativa. O código-fonte e a evolução do trabalho estão disponíveis no repositório https://github.com/SamuelSilva000/colobus-ecommerce.

As principais lições aprendidas envolveram a importância do planejamento incremental, da divisão clara de responsabilidades, da integração contínua entre frontend e backend e do registro dos artefatos ao longo das sprints. O trabalho também reforçou a necessidade de testar antecipadamente serviços externos e manter alternativas para a apresentação.

# BIBLIOGRAFIA

META PLATFORMS, INC. React Native: learn once, write anywhere. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 26 set. 2026.

EXPO. Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 26 set. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>. Acesso em: 26 set. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 26 set. 2026.

WISELIBS. better-sqlite3: the fastest and simplest library for SQLite3 in Node.js. Disponível em: <https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3>. Acesso em: 26 set. 2026.

- MERCADO PAGO. Mercado Pago Developers: documentação para desenvolvedores. Disponível em: <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs>. Acesso em: 26 set. 2026.